# 美业无忧店长工作台 V0.1.3 · 总审补丁说明 V0.1

版本：V0.1.3PATCHV0.1 | 生成日期：2026-06-10

来源：ChatGPT总审结论 | 状态：待合并至正式文档

补丁类型：配置化/限流/闸门/前缀/索引/兼容/文案/安全

## 目录

1. 总审结论摘要

2. 补丁1~8详细说明

3. 补丁后各文档修订对照表

4. 补丁后的红线清单

## 1. 总审结论摘要

### 1.1 总体结论

| 评估项 | 结论 |
| --- | --- |
| 方向评估 | ✅ 方向通过 — V0.1.3产品内核重构方向正确 |
| 补丁点 | 8个 — 需补充后方可进入施工阶段 |
| 整体风险 | 低 — 均为补丁性质，不影响核心架构 |

### 1.2 8个补丁点速览

| # | 补丁名 | 类型 | 影响范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断阈值配置化（StoreBenchmarkConfig） | 新增模型 | PRD/后端 | P0 |
| 2 | P0任务限流机制 | 新增规则 | PRD/后端/前端 | P0 |
| 3 | 新增第四闸门（顾客经营全链路） | 调整验收 | PRD/后端/前端/总审包 | P0 |
| 4 | API前缀统一（/api/store-manager） | 确认声明 | PRD/后端 | P0 |
| 5 | 高频索引补充 | 新增索引 | 后端 | P0 |
| 6 | 历史兼容策略定死规则 | 确认声明 | PRD/后端 | P1 |
| 7 | 报告页文案边界（非"AI智能诊断"） | 文案调整 | PRD/前端/Qoder/总审包 | P1 |
| 8 | 18080安全收口 | 安全规范 | PRD/后端/前端/总审包 | P1 |

## 2. 补丁1~8详细说明

### 补丁1：诊断阈值配置化（StoreBenchmarkConfig）

#### 2.1.1 背景

现有文档中诊断阈值（成交率≥60%、新客占比15%-30%、预约到店率≥80%、充值占比30%-50%、客诉风险指数≤2等）为固定硬编码值。V0.1.3虽可使用这些默认值，但必须为后续动态调整预留可配置能力。

#### 2.1.2 设计思路

新增 StoreBenchmarkConfig 模型（门店健康线配置模型），将阈值从代码硬编码剥离至数据库可配置层。V0.1.3使用默认值，API接口（GET/PUT）已预留，配置立即生效。

#### 2.1.3 实现要求

模型字段：

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键 |
| store_id | str | 门店ID（默认"default_store"） |
| store_type | str | 店型(newstore/maturestore/flagship_store) |
| store_stage | str | 门店阶段(startup/growth/mature) |
| staff_count | int | 员工人数 |
| monthly_target | Decimal(12,2) | 月目标 |
| avgordertarget | Decimal(12,2) | 客单目标 |
| percapitatarget | Decimal(12,2) | 人效目标 |
| newcustomerratiogreenlow | Decimal(5,2) | 新客占比健康线下限(默认15) |
| newcustomerratiogreenhigh | Decimal(5,2) | 新客占比健康线上限(默认30) |
| returncustomerratiogreenlow | Decimal(5,2) | 老客占比健康线下限(默认70) |
| returncustomerratiogreenhigh | Decimal(5,2) | 老客占比健康线上限(默认85) |
| conversionrategreen | Decimal(5,2) | 成交率健康线(默认60) |
| repurchaserategreen | Decimal(5,2) | 复购健康线(默认50) |
| appointmentarrivalrate_green | Decimal(5,2) | 预约到店率健康线(默认80) |
| complaintriskmax | Decimal(8,2) | 客诉风险上限(默认5) |
| created_at | datetime | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 更新时间 |

API接口：

| 端点 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /benchmark-config | GET | 获取当前门店健康线配置（返回含默认值） |
| /benchmark-config | PUT | 更新门店健康线配置（V0.1.3暂不使用） |

数据库表：

// sql
CREATE TABLE store_benchmark_config (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    store_id TEXT NOT NULL DEFAULT 'default_store',
    store_type TEXT DEFAULT 'mature_store',
    store_stage TEXT DEFAULT 'mature',
    staff_count INTEGER DEFAULT 0,
    monthly_target DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
    avg_order_target DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
    per_capita_target DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
    new_customer_ratio_green_low DECIMAL(5,2) DEFAULT 15.00,
    new_customer_ratio_green_high DECIMAL(5,2) DEFAULT 30.00,
    return_customer_ratio_green_low DECIMAL(5,2) DEFAULT 70.00,
    return_customer_ratio_green_high DECIMAL(5,2) DEFAULT 85.00,
    conversion_rate_green DECIMAL(5,2) DEFAULT 60.00,
    repurchase_rate_green DECIMAL(5,2) DEFAULT 50.00,
    appointment_arrival_rate_green DECIMAL(5,2) DEFAULT 80.00,
    complaint_risk_max DECIMAL(8,2) DEFAULT 5.00,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE(store_id)
);

#### 2.1.4 默认值初始化

ECS部署时，首次启动自动插入一条默认配置记录（storeid='defaultstore'，所有字段使用上述DEFAULT值）。

#### 2.1.5 诊断规则引擎变更

诊断规则引擎的阈值判断改为从 StoreBenchmarkConfig 读取，而非硬编码。首次读取时若无配置，fallback到上述默认值。

#### 2.1.6 影响范围

| 影响项 | 说明 |
| --- | --- |
| PRD文档 | 5.2节指标阈值定义需注明「阈值来源为StoreBenchmarkConfig，V0.1.3默认值如上」 |
| 后端文档 | 新增第1.14节 StoreBenchmarkConfig 模型 + 第2.1节新增表 + 第3.7节新API |
| 前端文档 | 无直接影响（配置在后端） |
| Qoder任务书 | 无影响 |
| 总审证据包 | 风险清单R1更新为「阈值已配置化，默认值可在GET/PUT接口调整」 |

### 补丁2：P0任务限流机制

#### 2.2.1 背景

P0来源过多：红色预警（5类）、下次可成交、项目用完、投诉、产品用完、流失风险。若全部触发，每天可能10+条P0任务，导致店长无法聚焦最紧急的事项。

#### 2.2.2 核心规则

规则1：每天P0默认最多3条
规则2：投诉/退款/差评永远P0（不受限流影响）
规则3：同一顾客多个预警合并为1张顾客任务卡
规则4：P0超过3条时，按「金额风险 > 顾客价值 > 时效性」排序
规则5：未入选P0的红色项降为P1，但保留红色标签（🔥视觉标记）

#### 2.2.3 合并规则详解

同一顾客合并：预警中心中同一顾客的多个预警（如项目用完+产品用完+下次可成交）合并为1张任务卡，标题格式为「{顾客名} 有N项紧急事项需处理」，在任务卡详情中列出所有预警项。

排序优先级：

1. 第一排序：金额风险（投诉/退款金额 > 待续费金额 > 其他）

2. 第二排序：顾客价值（RFM标签：高价值 > 潜力 > 普通）

3. 第三排序：时效性（距预警触发时间：越早越优先）

#### 2.2.4 防饥饿机制

• 被降为P1的红色预警项保留🔥红色标签，在P1分组中前置显示

• 每日复盘时，系统提示「今日N项P0候选因限流降为P1，建议明天优先处理」

#### 2.2.5 影响范围

| 影响项 | 说明 |
| --- | --- |
| PRD文档 | 10.2节P0触发条件增加限流说明；新增2.2.6节「P0限流规则」 |
| 后端文档 | 12节今日任务生成逻辑增加限流算法实现说明 |
| 前端文档 | P1分组中需显示🔥红色标签项；任务卡片增加「合并」标记 |
| Qoder任务书 | 无影响（Qoder不改业务逻辑） |
| 总审证据包 | 风险清单R6更新；总审问题6已关闭 |

### 补丁3：新增第四闸门（顾客经营全链路）

#### 2.3.1 背景

V0.1.2的验收标准为三闸门（后端smoke→公网端口→微信工具联调）。V0.1.3新增了顾客经营模块（5大对象），验收必须覆盖此模块的全链路。

#### 2.3.2 第四闸门验收路径

第四闸门：顾客经营全链路 PASS ✅

| 步骤 | 验证项 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新建顾客档案 | POST /customers → 201 Created + phone唯一约束 |
| 2 | 录入在店项目 | POST /customers/{id}/projects → 200 |
| 3 | 项目消耗登记 | POST /projects/{pid}/consume → remaining-1 |
| 4 | 消耗至0触发红色预警 | remaining=0 → customer_warning中生成red记录 |
| 5 | 录入家居产品 | POST /customers/{id}/home-products → 200 |
| 6 | 录入顾客需求 | POST /customers/{id}/demands → 200 |
| 7 | 需求进度≥8分进入可成交 | progress_score≥8 → 看板自动标记💰 |
| 8 | 今日需求看板展示 | GET /demand-board → 正确聚合顾客信息 |
| 9 | 生成顾客经营任务 | 预警触发→自动生成StoreActionTask |
| 10 | 完成任务+提交复盘 | PUT任务status→POST /daily-review |
| 11 | 明日3件事正确生成 | 复盘返回中包含tomorrow_actions |

#### 2.3.3 文档调整

• 所有出现"三闸门"的地方改为"四闸门"

• 验收标准中增加第21条：「第四闸门：顾客经营全链路11步全PASS」

• 文档工具链中：三闸门报告 → 四闸门报告

• 证据包中更新闸门描述

#### 2.3.4 影响范围

| 影响项 | 说明 |
| --- | --- |
| PRD文档 | 17节验收标准更新（增加第21条）；文档头部工具链更新 |
| 后端文档 | 16节smoke清单增加第四闸门端点（顾客经营相关） |
| 前端文档 | 16节验收路径增加第四闸门步骤 |
| Qoder任务书 | 无影响（Qoder不改验收流程） |
| 总审证据包 | 更新1/4/8/10节中所有"三闸门"→"四闸门" |

### 补丁4：API前缀统一

#### 2.4.1 背景

总审问题8询问V0.1.3新接口是否采用新前缀 /api/v2/ 区分版本。结论：不启用。

#### 2.4.2 规则

• 继续沿用 /api/store-manager 前缀

• 内部代码标记 api_version = "v0.1.3"（仅内部日志/调试用）

• 路由前缀不变

#### 2.4.3 原因

V0.1.2已验证过 /api/store-manager 前缀，前端/后端/ECS/微信工具全通。V0.1.3是扩展接口，不是换系统。改前缀会引入不必要的回归测试和配置变更。

#### 2.4.4 影响范围

| 影响项 | 说明 |
| --- | --- |
| PRD文档 | 新增14.3节明确API前缀声明 |
| 后端文档 | 3节API接口清单中确认前缀；16节smoke端点前缀保持不变 |
| 前端文档 | 无变化（已在使用/api/store-manager） |
| Qoder任务书 | 无影响 |
| 总审证据包 | 更新8.2节（删除前缀风险）、更新10节（关闭问题8） |

### 补丁5：高频索引补充

#### 2.5.1 背景

后端文档已有13张表和基础索引，但部分高频查询表缺少覆盖特定查询模式的复合索引。

#### 2.5.2 必须补充的索引

// sql
-- 顾客预警表·高频查询组合索引
CREATE INDEX idx_cw_store_level_resolved ON customer_warning(store_id, warning_level, is_resolved);
CREATE INDEX idx_cw_customer_resolved ON customer_warning(customer_id, is_resolved);

-- 今日任务表·按门店+日期+优先级+状态查询
CREATE INDEX idx_task_store_date_priority_status ON store_action_task(store_id, report_date, priority, status);

-- 需求管理表·高频查询
CREATE INDEX idx_cd_customer_type_status ON customer_demand(customer_id, demand_type, status);

-- 在店项目表·消耗预警扫描
CREATE INDEX idx_cp_customer_status_remaining_expiry ON customer_project(customer_id, status, remaining_quantity, expiry_date);

-- 家居产品表·复购预警扫描
CREATE INDEX idx_chp_customer_repurchase_enddate ON customer_home_product(customer_id, repurchase_status, estimated_end_date);

#### 2.5.3 索引设计说明

| 索引 | 覆盖查询场景 | 预计性能提升 |
| --- | --- | --- |
| idxcwstorelevelresolved | 预警中心按门店+级别+未处理查询 | 全表扫描→索引查找 |
| idxcwcustomer_resolved | 单个顾客的未处理预警 | 全表扫描→索引查找 |
| idxtaskstoredatepriority_status | 今日任务列表按门店+日期+优先级排序 | 避免filesort |
| idxcdcustomertypestatus | 按顾客+需求类型+状态筛选 | 全表扫描→索引查找 |
| idxcpcustomerstatusremaining_expiry | 每日凌晨预警扫描（剩余次数+到期） | 关键性能优化 |
| idxchpcustomerrepurchaseenddate | 家居产品复购预警扫描 | 关键性能优化 |

#### 2.5.4 影响范围

| 影响项 | 说明 |
| --- | --- |
| 后端文档 | 2.2节补充6个CREATE INDEX语句；索引汇总表更新6行 |
| 其他文档 | 无影响 |

### 补丁6：历史兼容策略（定死规则）

#### 2.6.1 背景

V0.1.2旧表和V0.1.3新表字段不同。总审问题11询问是否需要数据迁移。

#### 2.6.2 定死规则

1. V0.1.2旧表不动
2. V0.1.3新表独立
3. 旧接口保留（继续使用旧表和旧路由）
4. 新接口走新表
5. 测试库可清空重建
6. 生产库不做任何迁移
7. 不执行任何生产数据迁移脚本
8. V0.1.3跑稳后，V0.1.4单独做迁移方案

关键区别：原文档第16节写的是"不执行数据迁移操作"，但不够明确。现在明确至"不动生产库、不做任何迁移脚本、等V0.1.3跑稳后单独做方案"。

#### 2.6.3 影响范围

| 影响项 | 说明 |
| --- | --- |
| PRD文档 | 16.1节兼容原则强化措辞 |
| 后端文档 | 14.1节兼容原则补充上述规则 |
| 其他文档 | 无影响 |

### 补丁7：报告页文案边界

#### 2.7.1 背景

总审问题12指出诊断报告中若出现"AI智能诊断"等表述，会误导店长以为V0.1.3已接入AI能力。V0.1.3实际为规则匹配，未接入大模型。

#### 2.7.2 统一文案规则

禁止出现的文案：

• ❌ "AI智能诊断"

• ❌ "AI深度分析"

• ❌ "智能诊断系统"

• ❌ "AI经营分析"

• ❌ 任何含有"AI""智能"前缀的诊断描述

统一使用文案：

• ✅ "基于经营数据 + 7大库规则映射生成"

• ✅ "规则诊断"

• ✅ "数据规则匹配"

• ✅ "经营数据对照分析"

标注条款：

所有诊断报告页、报告描述、页面标题中涉及诊断的文案，必须附加标注：

"AI深度分析将在V0.1.4接入"

#### 2.7.3 具体修改位置

| 文档 | 修改位置 |
| --- | --- |
| PRD | 11.1节报告「一→十」段中描述"诊断"的文案；5.2节阈值表下方旧标注 |
| 前端文档 | 4节诊断报告页页面标题和描述文案；3节自动计算指标展示的提示文案 |
| Qoder任务书 | 6节报告页排版中"诊断"文案描述 |
| 总审证据包 | 10节总审问题12的答案更新 |

#### 2.7.4 影响范围

| 影响项 | 说明 |
| --- | --- |
| PRD文档 | 阈值标注更新+报告结构文案更新 |
| 前端文档 | 报告页/指标页文案替换 |
| Qoder任务书 | 报告页排版描述文案替换 |
| 后端文档 | 无影响（后端不输出诊断文案给用户） |
| 总审证据包 | 更新问题12答案 |

### 补丁8：18080安全收口

#### 2.8.1 背景

18080当前为临时测试端口，安全组来源为0.0.0.0/0（全开）。风险清单R5已记录此风险但未给出具体处理规范。

#### 2.8.2 规则

规则1：每轮测试结束后关闭或收窄安全组来源
规则2：后续正式测试考虑HTTPS + Nginx + 测试域名
规则3：记录为「待关闭或收窄安全组规则」——在项目看板中创建跟踪项
规则4：不允许将"安全组全开"状态长期保留
规则5：不关18080测试端口（测试阶段用途），但来源收窄至测试人员IP

#### 2.8.3 实施方式

1. 每次smoke/联调结束后，执行：

`

安全组来源：0.0.0.0/0 → 仅保留测试人员公网IP/段

`

2. 下次测试前，由测试人员在群内通知，临时放行来源

3. 后续正式方案：HTTPS证书 + Nginx反向代理 + 测试域名（如 test.mwuzs.com）

#### 2.8.4 红线更新

原红线第10条「不关18080测试端口」修改为：

❌ 不关18080测试端口（测试阶段统一处理；但每轮测试结束后必须收窄安全组来源）

#### 2.8.5 影响范围

| 影响项 | 说明 |
| --- | --- |
| PRD文档 | 红线第10条修改+安全收口规范新增 |
| 后端文档 | 16节smoke清单末尾增加安全规范提示 |
| 前端文档 | config.js注释中增加安全提示 |
| Qoder任务书 | 无影响 |
| 总审证据包 | 风险清单R5更新、红线更新 |

## 3. 补丁后各文档修订对照表

### 3.1 总PRD修订对照

| 补丁 | 章节 | 修改类型 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | 5.2节 | 补充说明 | 阈值表下方标注：「阈值来源为StoreBenchmarkConfig，V0.1.3默认值如上；可通过GET/PUT /api/store-manager/benchmark-config 调整」 |
| #2 | 10.2节 | 新增段落 | 新增「P0限流规则」小节，包含5条核心规则 |
| #3 | 头部 | 替换 | 工具链中「三闸门报告」→「四闸门报告」 |
| #3 | 17节 | 新增 | 验收标准增加第21条「第四闸门：顾客经营全链路11步全PASS」 |
| #4 | 14节 | 新增 | 14.3节「API前缀声明」 |
| #6 | 16.1节 | 强化 | 兼容原则补充6条定死规则 |
| #7 | 5.2节 | 修改 | 旧标注「V0.1.4接入7大库后可动态调整」改为「阈值来源为StoreBenchmarkConfig；报告文案统一为规则匹配」 |
| #7 | 11节 | 补充 | 报告描述文案加上"AI深度分析将在V0.1.4接入"标注 |
| #8 | 19节 | 修改 | 红线第10条追加安全收口要求 |
| #8 | 新增节 | 新增 | 新增「安全收口规范」小节 |

### 3.2 后端开发文档修订对照

| 补丁 | 章节 | 修改类型 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | 1节 | 新增 | 新增1.14 StoreBenchmarkConfig 模型定义 |
| #1 | 2.1节 | 新增 | 新增第14张表 storebenchmarkconfig CREATE TABLE |
| #1 | 3.7节 | 新增 | 新增3.7节 benchmark-config API（GET/PUT） |
| #2 | 12节 | 新增段落 | 新增「P0限流算法」子节，包含合并逻辑+排序+防饥饿 |
| #3 | 16.1节 | 新增 | smoke端点增加顾客经营全链路端点（第四闸门） |
| #4 | 3节 | 补充说明 | API前缀添加注释：「前缀统一为/api/store-manager，内部标记api_version=v0.1.3」 |
| #5 | 2.2节 | 新增 | 补充6个CREATE INDEX语句 |
| #5 | 2.3节 | 更新 | 索引汇总表增加6行 |
| #6 | 14.1节 | 强化 | 兼容原则补充定死规则（不动旧表/新表独立/旧接口保留/生产不迁移等） |
| #8 | 16节 | 新增 | smoke清单末尾增加「安全规范」提示 |

### 3.3 前端开发文档修订对照

| 补丁 | 章节 | 修改类型 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| #2 | 5节 | 补充 | P1分组中标记🔥红色降级项，任务卡片增加「合并」标识 |
| #3 | 16节 | 新增 | 验收路径增加第四闸门步骤 |
| #7 | 3节 | 修改 | 自动计算指标展示页提示文案改为"基于经营数据+7大库规则映射生成" |
| #7 | 4节 | 修改 | 诊断报告页标题/描述中所有"诊断"相关文案改为"规则诊断"，页面底部加"AI深度分析将在V0.1.4接入" |
| #8 | 附录 | 补充 | config.js注释增加安全提示：「18080端口每轮测试后需收窄安全组来源」 |

### 3.4 Qoder任务书修订对照

| 补丁 | 章节 | 修改类型 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| #7 | 6节 | 修改 | 报告页排版中"诊断报告"相关文案替换为"规则诊断报告" |
| #7 | 6.1节 | 补充 | 诊断报告段描述补充"基于7大库规则映射"说明 |

### 3.5 总审证据包修订对照

| 补丁 | 章节 | 修改类型 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | 8.1节 | 更新 | R1风险缓解措施更新 |
| #2 | 8.2节 | 更新 | R6风险缓解措施更新 |
| #3 | 1节 | 替换 | 所有"三闸门"→"四闸门" |
| #3 | 4.3节 | 更新 | 验收标准更新为21条（含第四闸门） |
| #3 | 10节 | 更新 | 问题10答案更新：已确认新增第四闸门 |
| #4 | 8.1节 | 更新 | R8（原路由前缀风险）移除，声明已确认 |
| #4 | 10节 | 更新 | 问题8答案关闭：前缀统一为/api/store-manager |
| #5 | 5.2节 | 更新 | 数据库索引设计更新（13张表→含索引补丁） |
| #6 | 5.3节 | 更新 | 历史兼容方案补充定死规则 |
| #7 | 10节 | 更新 | 问题12答案更新：文案边界规则已落实 |
| #8 | 8.1节 | 更新 | R5风险项更新为「18080每轮测试后收窄安全组」 |
| #8 | 9.1节 | 修改 | 红线第10条追加安全收口要求 |

## 4. 补丁后的红线清单

### 4.1 全流程红线（补丁后版本）

| # | 红线 | 变更状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ❌ 不直接开发代码（文档Agent仅生成文档） | 不变 |
| 2 | ❌ 不merge到主分支 | 不变 |
| 3 | ❌ 不push到远程仓库 | 不变 |
| 4 | ❌ 不部署生产环境 | 不变 |
| 5 | ❌ 不上线、不发布小程序新版 | 不变 |
| 6 | ❌ 不动V0.1.1生产服务 | 不变 |
| 7 | ❌ 不动生产数据库 | 不变 |
| 8 | ❌ 不改Nginx配置 | 不变 |
| 9 | ❌ 不提交含本地测试配置的代码 | 不变 |
| 10 | ❌ 不关18080测试端口（测试阶段统一处理；但每轮测试结束后必须收窄安全组来源） | 已修改（追加安全收口） |
| 11 | ❌ 不执行数据迁移操作 | 不变 |
| 12 | ❌ 不动生产库（旧表不动、新表独立、不做任何生产迁移脚本） | 新增（来自补丁6） |

### 4.2 Qoder专用红线

| # | 红线 | 变更状态 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | ❌ 不改后端接口 | 不变 |
| Q2 | ❌ 不改诊断规则 | 不变 |
| Q3 | ❌ 不改数据字段 | 不变 |
| Q4 | ❌ 不改request.js | 不变 |
| Q5 | ❌ 不改mock.js | 不变 |
| Q6 | ❌ 不改tabBar | 不变 |
| Q7 | ❌ 不改业务判断 | 不变 |
| Q8 | ❌ 不提交测试配置 | 不变 |

### 附录：补丁后新增文件

| 文件 | 路径 |
| --- | --- |
| 本补丁说明 | ./V013DEVDOCS/美业无忧店长工作台V013总审补丁说明V0_1.md |
| StoreBenchmarkConfig模型 | 后端文档1.14节/2.1节 |
| P0限流算法说明 | 后端文档12.3节 |
| 第四闸门验收清单 | PRD 17.1节/后端16.1节/前端16.1节 |
| 高频索引补充 | 后端文档2.2节 |
| 安全收口规范 | PRD红线/后端16节/前端config.js注释 |

本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。